# Déclaration de Travail d’Architecture
Projet : Foosus Géoconscient Client : Foosus
Table des Matières
1. Objet de ce document
2. Déclaration de travail d’architecture
3. Objectifs et périmètre
4. Rôles et responsabilités
5. Approche architecturale
6. Plan de travail
7. Risques et facteurs de réduction
8. Critères d’acceptation et procédures
9. Approbations signées

## Information sur le document
Nom du projet	Foosus Géoconscient
Préparé par :	Ludovic SOUPLET
N° de version du document :	0.1
Titre :	Déclaration de travail d’architecture
Date de version du document :	12/09/2023
Revu par :
Date de révision :
Liste de distribution :
De :
Date :
1Email :
Pour Action :
Date de rendu :
Email :
Types d’action :	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion, Autre (à spécifier)
Historique de versions du document	Voir git

# Objet de ce document
Ce document est une Déclaration de travail d’architecture pour le Foosus Géoconscient.
La Déclaration de travail d’architecture définit le périmètre et l’approche qui seront utilisés pour mener à bien un projet d’architecture. La Déclaration de travail d’architecture constitue habituellement le document qui permet de mesurer la réussite de l’exécution du projet d’architecture et peut former la base de l’accord contractuel entre le fournisseur et le consommateur de services d’architecture. En général, toutes les informations de ce document doivent se situer à un haut niveau.
La Déclaration de travail d’architecture peut être documentée sur un wiki ou l’intranet plutôt que par un document texte. Pour faire encore mieux, vous pouvez utiliser un outil sous licence TOGAF pour restituer cette production.
Ce modèle montre les contenus « typiques » d’une Déclaration de travail d’architecture et peut être adapté pour être aligné sur toute adaptation TOGAF implémentée.
# Déclaration de travail d’architecture
## Requête du projet et contexte
La plateforme historique de Foosus a atteint un point critique où elle n'est plus adaptée à son objectif initial. Les équipes de développement sont actuellement entièrement concentrées sur la résolution des problèmes et le maintien en état de fonctionnement, ce qui a considérablement ralenti la capacité à introduire de nouvelles fonctionnalités et à rester compétitifs sur un marché en constante évolution et qui est imprévisible.

Les analyses de marché indiquent que la pertinence par rapport au marché a été éclipsée par l'instabilité de la plateforme et une réputation négative due à des interruptions de service visibles par le public.

En réponse à une forte baisse des inscriptions d'utilisateurs, l’objectif est de maintenir la plateforme actuelle en mode maintenance tout en restructurant les équipes afin de créer une nouvelle plateforme avec une architecture plus réfléchie. Cette nouvelle plateforme devrait permettre de croître en alignement avec la vision commerciale qui vise à soutenir les marchés locaux. Les inscriptions d'utilisateurs sont une mesure cruciale pour les investisseurs, et leurs améliorations ne peut être réalisées qu'en adoptant l'agilité nécessaire pour innover rapidement et expérimenter avec différentes offres de produits.

L’objectif business est de développer un nouveau produit de manière rapide et itérative, qui pourra coexister initialement avec la plateforme actuelle avant de la remplacer complètement.
## Description du projet et périmètre
REFORMULER

Les études de marché et les analyses commerciales révèlent que les clients manifestent un intérêt pour les achats locaux et expriment leur soutien envers les producteurs de proximité. Cette niche n'a pas encore été explorée par la concurrence. L’intention est d'utiliser les connaissances acquises au cours des trois dernières années pour développer une plateforme qui facilitera la mise en relation des consommateurs avec des producteurs et artisans locaux, couvrant ainsi toutes les catégories de besoins.

Les objectifs clés de l’entreprise sont les suivants :

- Exploiter la géolocalisation pour connecter les fournisseurs et les consommateurs, en mettant en avant les produits disponibles à proximité de la résidence de ces derniers.
- Intégrer un calculateur de distance afin de permettre aux consommateurs de trouver les fournisseurs les plus proches.
- Concevoir une architecture évolutive qui nous autorisera à étendre les services sur diverses régions, villes et pays, sans nécessité d'interruption du service pour les déploiements.
- Offrir un accès universel à la solution pour les fournisseurs et les consommateurs, compatible avec les appareils mobiles et fixes.
- Tenir compte des contraintes de bande passante liées aux réseaux cellulaires et aux connexions Internet haut débit.
- Adapter la plateforme pour répondre aux besoins de différents types d'utilisateurs (fournisseurs, back-office, consommateurs), en fournissant des fonctionnalités et des services spécifiques pour chacune de ces catégories.
- Mettre en place un calendrier de livraison régulier des éléments livrables pour une mise en service rapide du nouveau système, tout en permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.
## Alignement stratégique
Nous ne pouvons pas abandonner les outils actuels pendant que le développement de nouveaux, car cela entraînerait l'indisponibilité de la plateforme existante. Afin de continuer à accepter de nouveaux fournisseurs et consommateurs, il doit être séparer les nouveaux développements de l'architecture et de l'infrastructure actuelles pour minimiser les interruptions de service.

L’objectif est de libérer la créativité et le savoir-faire des équipes techniques. Ils doivent avoir la possibilité de s'exprimer pleinement en créant une nouvelle plateforme capable d'attirer le prochain million d'utilisateurs dans la base client.
Il sera lancé des campagnes marketing Foosus dans plusieurs grandes villes tout en ayant la certitude que la plateforme restera fonctionnelle, réactive, et qu'elle offrira une expérience utilisateur exceptionnelle.

## Contraintes et directives

Voici une liste des contraintes et directives approuvées pour le projet :

- Le projet initial est approuvé avec un budget de 50 000 USD et une période de 6 mois est allouée pour définir l'architecture et préparer un projet pilote en vue de développer un prototype.
- L'architecture doit être conçue pour optimiser le rapport qualité-prix.
- L'architecture peut inclure de nouveaux composants personnalisés ou des composants commerciaux pour favoriser la flexibilité, la stabilité et l'extensibilité.
- Les solutions open source sont préférées aux solutions payantes.
- Il faut tenir compte du support continu des composants lors de leur sélection ou de la décision d'achat.
- Dans la mesure du possible, toutes les solutions, qu'elles soient commerciales ou open source, doivent faire partie d'une même pile technologique afin de réduire les coûts de maintenance et de support continus.

Cette phase du projet a pour objectif de définir l'architecture, et des projets de suivi seront créés pour affiner les détails avec nos équipes internes.
# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :
Objectif Business	Notes
Evoluer avec notre base clientèle	La pile technologique doit être conçue pour évoluer en parallèle avec la base de clientèle. Des pannes ont été observées en raison de l'incapacité du système logiciel à gérer les pics d'utilisation résultant des activités des clients et des programmes marketing. / Les contraintes de performances du système actuel ne permettent pas de prendre en charge le niveau d'engagement et de croissance anticipé pour les futurs programmes marketing. / Même en cas de surcharge du système, l'accès à tous les services doit rester disponible pour les utilisateurs connectés, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Une plateforme sécurisée, utilisable et réactive	Il est envisagé de lancer des campagnes marketing Foosus dans diverses régions géographiques, et nous aspirons à ce que la plateforme puisse non seulement gérer le trafic existant, mais qu'elle soit également adaptable pour faire face à des augmentations de la charge. / De plus, il est demandé qu'elle soit facilement personnalisable pour répondre aux particularités locales et aux exigences de nos clients. / Dans le passé, il a été privilégié la convivialité au détriment de la sécurité, ce qui a parfois mis en péril la réputation de Foosus. Il est demandé d’éviter tout risque pour l’image de marque, et il est recherché une approche qui garantira la sécurité à chaque expansion de la plateforme.
Une technologie transparente	L’arrêt de la plateforme à chaque nouvelle version ou modification de la base de données n'est plus envisageable. Le marché cible englobe des villes à travers le monde, et l'époque où il était possible bénéficier de pauses au cœur de la nuit est révolue. Être opérationnel 24h/24 est la nouvelle norme ! / Chaque nouvelle version doit être légère, minimiser les risques, rester transparente pour nos utilisateurs, et demeurer accessible partout et en permanence. Le succès dépend de la facilité d'accès aux services par les utilisateurs et de leur satisfaction envers le produit. / Garantir des performances similaires pour les utilisateurs dans différentes régions, qu'ils se trouvent dans des zones géographiques spécifiques avec des connexions lentes (comme sur des téléphones portables) ou sur des réseaux haut débit est ce qui doit primer. Toutes les solutions doivent être en mesure de répondre à cette exigence.
Une évolutivité capable d’accompagner la croissance	L'année dernière, 12 des incidents rencontrés par la plateforme ont été déclenchés par la mise en œuvre de modifications importantes par une ou plusieurs équipes, sans obtenir les résultats escomptés. Il a également été rencontré des difficultés à harmoniser les travaux réalisés par différentes équipes sur des modifications de la plateforme qui n'étaient pas liées entre elles. / En tant que petite entreprise, être confrontés à ce genre de problèmes n’est absolument pas normal. La principale difficulté réside dans le laps de temps nécessaire pour que chaque nouvelle version logicielle soit vue par les autres équipes ou testée dans nos environnements de production. Réduire l'écart entre le moment où une ligne de code est écrite et le moment où elle est validée dans un environnement intégré est nécessaire. Cela permettra également d'évaluer les réactions des clients par rapport aux nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leurs développements.

## Périmètre

## Parties prenantes, préoccupations, et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions.
Partie prenante	Fonction	Préoccupation	Vision
Ash CALLUM / PDG		Création d’une plateforme polyvalente et fiable pour soutenir l’entreprise dans sa croissance
Natasha JARSON / DSI		Avoir une architecture responsable et des équipes de développement impliqués dans la culture lean / Servir les clients
Daniel ANTHONY / CPO		Avoir une architecture responsable et des équipes de développement impliqués dans la culture lean / Servir les clients / Accompagner la croissance
Pete Parker / Responsable Ingénierie		Avoir des équipes disponibles pour le développement de fonctionnalités plutôt que de faire de la réparation d’incidents / Avoir une voie unique pour le développement
Jack HARKNESS / Responsable des opérations		Assurer des déploiements rapides et sans interruptions / Éviter les incidents en phase d’exploitation
Product Managers
Products Owner
Équipe de développement		Avoir une vision claire sur le produit pour avancer dans la même direction et respecter les bonnes pratiques / Pouvoir innover malgré tout
Ludovic SOUPLET / Architecte
Équipe commerciale
Clients

## Approche managériale
L’entreprise s’appuie en premier sur la méthodologie lean.
Le Lean tire ses origines de la production automobile, notamment du modèle Toyota, et se concentre sur l'identification et la réduction des activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée au processus de production. Il met l'accent sur l'efficacité, la réduction des coûts et l'amélioration continue.

Secondement, afin de soutenir des livraisons régulièrement elle applique également le Kanban de la méthodologie Agile.

En résumé, le Kanban en Agile est une méthodologie de gestion de projet visuelle qui se concentre sur la visibilité du travail, la limitation du travail en cours et l'amélioration continue. Il peut être utilisé pour améliorer la gestion du travail dans le cadre d'une approche Agile, en aidant les équipes à gérer plus efficacement leurs tâches et à s'adapter aux changements de manière souple.
## Procédures de changement de périmètre
L’organisation en Agile permet les changements de périmètre, ce qui implique la mise à jour de tous les artefacts concernés. Voici la procédure à suivre :

Identification des changements potentiels de périmètre :
Commencez par établir une liste des éléments qui pourraient être sujets à des changements de périmètre. Cela peut inclure des besoins du client qui évoluent, des priorités qui changent, des découvertes lors du développement, etc.

Évaluation de l'impact :
Pour chaque changement potentiel de périmètre, évaluez son impact sur les artefacts existants. Cela pourrait inclure des documents d'architecture, des diagrammes, des spécifications techniques, des plans de développement, etc. Identifiez quels artefacts sont susceptibles d'être affectés.

Création d'une demande de changement :
Lorsqu'un changement de périmètre est identifié et que son impact est compris, créez une demande de changement formelle. Cette demande devrait inclure une description du changement, les raisons de ce changement, l'impact attendu et les besoins du client.

Évaluation et approbation :
La demande de changement doit être évaluée par les parties prenantes concernées, y compris l'équipe d'architecture, les développeurs, le client, etc. Une décision doit être prise quant à l'approbation ou au rejet du changement. Cela peut nécessiter des discussions et des négociations pour parvenir à un consensus.

Mise à jour des artefacts :
Si le changement de périmètre est approuvé, identifiez les artefacts spécifiques qui doivent être mis à jour en conséquence. Cela peut inclure des révisions de documents, des ajustements de plans, des modifications de diagrammes, etc.

Documentation du changement :
Toutes les modifications apportées aux artefacts doivent être documentées de manière claire et précise. Cela garantit que toutes les parties prenantes sont informées des changements et de leur justification.

Communication :
Communiquez les modifications aux membres de l'équipe, au client et à toute autre partie prenante concernée. Assurez-vous que tout le monde est au courant des changements apportés au périmètre et à leurs implications.

Suivi et vérification :
Assurez-vous que les modifications sont mises en œuvre conformément à la demande de changement. Effectuez des vérifications pour garantir que les artefacts ont été mis à jour correctement et que le périmètre est aligné sur les nouvelles exigences.

Gestion des versions :
Si nécessaire, gérez les versions des artefacts pour suivre les changements apportés et disposer d'un historique des versions précédentes.

Réévaluation continue :
Tout au long du projet, continuez d'évaluer les besoins et les changements potentiels de périmètre. Adaptez votre procédure de changement de périmètre en conséquence pour une gestion agile et réactive des modifications.

En mettant en place cette procédure de changement de périmètre, nous serons en mesure de gérer efficacement les modifications tout en maintenant l'intégrité des artefacts d'architecture dans notre contexte Agile.

# Rôles et responsabilités
## Process du projet
Réunions :
Dans le cadre de la nouvelle stratégie d'entreprise, il a été décidé de tenir un Comité de Direction (CODIR) chaque mois, auquel participeront le CEO, le CIO, le CMO, le CPO et le CFO, afin de garantir une communication transparente et une coordination efficace entre les principaux dirigeants.
Chaque mois, un comité de haut niveau se réunit, comprenant le CPO, le Responsable des Opérations, le Responsable de l'Ingénierie et les Product Managers, pour examiner de près les opérations, les projets d'ingénierie en cours et les priorités du développement de produits. Ce comité permet également d’anticiper sur des potentiels risques.
Processus Kanban :
Tableau Kanban : Le cœur de la méthodologie Kanban est le tableau Kanban, qui est une représentation visuelle du flux de travail de l'organisation. Le tableau est divisé en colonnes qui représentent les différentes étapes du processus, de la demande initiale à la livraison finale. Les éléments de travail, généralement appelés "tickets" ou "cartes", sont déplacés de colonne en colonne à mesure qu'ils progressent dans le processus.
Limites de travaux en cours (WIP) : Chaque colonne du tableau Kanban a une limite de travaux en cours, c'est-à-dire le nombre maximum de tickets autorisés dans cette colonne à un moment donné. Cette limite aide à éviter la surcharge de travail dans une étape particulière du processus.
Demande de travail : Les éléments de travail sont ajoutés au tableau Kanban dans la colonne "Demande" ou "À faire". Ces éléments peuvent être des tâches, des demandes de fonctionnalités, des bogues, etc.
Planification continue : À mesure que de nouveaux éléments sont ajoutés à la colonne "Demande", l'équipe se réunit régulièrement pour planifier les éléments qui seront pris en charge lors de la prochaine itération. Cela garantit une gestion proactive des priorités.
Exécution : L'équipe travaille sur les éléments en cours de traitement, en respectant les limites de travaux en cours pour maintenir un flux de travail fluide.
Réunion quotidienne (Daily Standup) : Comme dans d'autres méthodologies Agile, l'équipe se réunit chaque jour pour une réunion de synchronisation rapide. Chaque membre de l'équipe partage ce qu'il a accompli depuis la dernière réunion, ce sur quoi il travaille actuellement et s'il y a des obstacles à résoudre.
Réunion de planification (Planning Meeting) : Au début de chaque itération ou cycle, l'équipe se réunit pour planifier les éléments de travail à prendre en charge pendant cette période. Ils discutent des priorités, de la capacité de l'équipe et définissent les objectifs pour l'itération.
Réunion de révision (Review Meeting) : À la fin de chaque itération, l'équipe passe en revue les éléments terminés et démontre les réalisations aux parties prenantes. C'est l'occasion de collecter des commentaires et de s'assurer que les résultats sont alignés sur les attentes.
Réunion de rétrospective (Retrospective Meeting) : À la fin de chaque itération, l'équipe examine également son propre processus de travail lors d'une réunion de rétrospective. Ils identifient ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré et définissent des actions d'amélioration pour la prochaine itération.
Autre process :
Dans le contexte de l'application des principes du Kanban pour organiser le flux de travail de manière efficace, JIRA se révèle être un choix judicieux. Il facilite la création d'un tableau Kanban visuel, où chaque étape du processus est représentée par des colonnes personnalisables, permettant ainsi aux équipes de suivre les tickets à mesure qu'ils progressent de manière fluide d'une étape à l'autre. Pour la gestion des documents, l’utilisation de confluence est préconisée.
Quand il s'agit de choisir la meilleure solution pour le stockage, la gestion et le déploiement d'artefacts essentiels à vos projets informatiques, il est fortement recommandé d'envisager l'utilisation d'une plateforme telle qu'Artifactory. Artifactory est une solution de gestion d'artefacts de premier plan, conçue pour fournir une infrastructure robuste et hautement configurable qui facilite le stockage, la distribution et le suivi de tous les artefacts de votre processus de développement. Que ce soient des bibliothèques de code, des fichiers binaires, des images de conteneurs, ou d'autres éléments essentiels comme les documents d’architecture, Artifactory offre un environnement centralisé pour les stocker, les organiser et les partager de manière sécurisée au sein de votre équipe de développement.
En ce qui concerne la gestion des versions du code source, il est vivement conseillé d'opter pour l'utilisation de GitLab.
GitLab est une plateforme de gestion de code source complète qui offre une gamme étendue d'outils pour le contrôle de version, la collaboration de l'équipe de développement et l'automatisation des pipelines de livraison. Cette solution facilite la gestion de l'historique des modifications, la collaboration entre les membres de l'équipe et la mise en place de flux de travail de développement robustes et efficaces. En choisissant GitLab, vous bénéficiez d'une plateforme intégrée qui prend en charge l'ensemble du cycle de développement logiciel, de la planification initiale à la livraison finale, tout en favorisant la transparence, la traçabilité et la sécurité de votre code source.

La mise en place d'une chaîne CI/CD (Intégration Continue/Exécution Continue) est impérative pour garantir un processus de développement logiciel efficace. Cette chaîne devrait inclure des tests automatisés et une politique de rejet des modifications en cas de niveau de qualité insuffisant. Ce processus contribue à assurer la fiabilité, la stabilité et la qualité du code livré en continu, en minimisant les erreurs et les retours en arrière coûteux.
Une chaîne CI/CD bien conçue permet de :
1. Intégration Continue (CI) : Automatiser la compilation et les tests à chaque modification de code, assurant ainsi une détection précoce des erreurs.
2. Déploiement Continu (CD) : Automatiser le déploiement des modifications vérifiées dans des environnements de test ou de production.
3. Tests Automatisés : Inclure des tests unitaires, d'intégration et de système automatisés pour s'assurer que le code fonctionne correctement.
4. Politique de Rejet : Établir des critères de qualité définis, et si une modification ne les satisfait pas, elle est automatiquement rejetée, évitant ainsi le déploiement de code défaillant.
5. Rétroaction Rapide : Fournir des commentaires instantanés aux développeurs sur la qualité de leur code, ce qui encourage l'amélioration continue.

La démarche à suivre en cas de modification dans le périmètre a été précédemment expliquée dans ce document.

## Structure de gouvernance

A REFAIRE

## Rôles et responsabilités (RACI)

(R)esponsable
(A)pprobateur
(C)onsulté
(I)nformé

EO : Engineering Owner
EAO : Enterprise Architecture Owner
OL : Operations Lead
ED : Development Team
	CEO	CIO	CPO	EO	EAO	OL	DT
Conception architecture nouvelle application	A	A	A	C	R	C	I
Développement de la nouvelle application	I	A	A	C	C	C	R
Déploiement de la nouvelle application	I	A	A	C	C	R	C
Exploitation de l’application	I	I	I	C	I	R	C

# Approche architecturale
## Process d’architecture
Phase	Entrée/Sortie
Préliminaire
A —Vision de l’architecture	Entrées / Documents de références externes à l’entreprise / Entrants non architecturaux / Entrées architecturales / Sorties / Enoncé des travaux d’architecture approuvé / Enoncés raffinés des principes, objectifs et moteurs commerciaux / Principes d’architecture / Evaluation des capacités / Cadre d’architecture sur mesure / Vision de l’architecture / Projet de document de définition d’architecture
B —Architecture business	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Intrants non architecturaux / Entrées architecturales / Sorties / Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Architecture Vision / Ébauche du document de définition de l'architecture / Ébauche de la spécification des exigences d'architecture / Composants d'architecture métier d'une feuille de route d'architecture
C — Architecture des systèmes d’information	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Entrées non architecturales / Entrées architecturales / Composants d'architecture métier et de données d'une feuille de route d'architecture / Sorties / Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Architecture Vision / Ébauche du document de définition de l'architecture / Ébauche de la spécification des exigences d'architecture / Composants d'architecture métier d'une feuille de route d'architecture
D — Architecture technologique	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Entrées non architecturales / Entrées architecturales / Sorties / Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Architecture Vision / Ébauche du document de définition de l'architecture / Ébauche de la spécification des exigences d'architecture / Composants d'architecture métier d'une feuille de route d'architecture
E —Opportunités et solutions	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Entrées non architecturales / Entrées architecturales / Sorties / Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Architecture Vision / Ébauche du document de définition de l'architecture / Ébauche de la spécification des exigences d'architecture / Évaluations des capacités / Feuille de route de l'architecture / Plan de mise en œuvre et de migration
F —Planning de migration	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Entrées non architecturales / Entrées architecturales / Sorties / Document de définition d'architecture finalisé / Spécification des exigences d'architecture finalisée / Feuille de route d'architecture finalisée
G —Gouvernance de l’implémentation	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Entrées non architecturales / Entrées architecturales / Les éléments de sortie de la Phase F / Sorties / Contrat d'architecture / Évaluations de la conformité / Demandes de modification / Solutions conformes à l'architecture déployées
H —Management du changement d’architecture	Entrées / Documents de référence externes à l'entreprise / Entrées non architecturales / Entrées architecturales / Les éléments de sortie de la phase G / Sorties / Mises à jour de l'architecture / Modifications du cadre et des principes de l'architecture / Nouvelle demande de travaux d'architecture pour passer à un autre cycle / Énoncé des travaux d'architecture mis à jour si nécessaire / Contrat d'architecture, mis à jour si nécessaire / Évaluations de conformité mises à jour si nécessaire

# Contenu de l’architecture
Zone de contenu	Bonnes pratiques
Principes, Vision, et Conditions requises de l’Architecture	Dé-commissionnement de la plateforme historique / Une plateforme favorable à l’expérience développeur, qui aide les développeurs à satisfaire de nouvelles nécessités business, en accord avec les feuilles de route business et technique à plus long terme
Architecture Business	Soutenir l’innovation et l’agilité grâce à l’extensibilté / Améliorer et soutenir la réputation de la marque grâce à la stabilité
Architecture des systèmes d’information — Données	Toujours modéliser comme si nous n’avions pas encore la vision d’ensemble / Toujours protéger les données permettant l’identification personnelle / Concevoir pour l’accès aux données ou la mutabilité en fonction du problème / Appliquer la cohérence en fonction du scénario pour satisfaire au mieux le besoin business (na pas partir du principe que toutes les données doivent être cohérentes immédiatement) / Refléter le modèle de données au sein d’un contexte délimité de façon appropriée
Architecture des systèmes d’information — Applications	Responsabilité unique et favoriser le couplage faible des applications / Concevoir des interfaces ouvertes et extensibles entre systèmes, sur lesquelles il est facile d’itérer / Appliquer une approche pilotée par le contrat client, où les interfaces entre les systèmes reflètent uniquement les données et opérations nécessaires à leur intégration / Éviter les dépendances cycliques entre les systèmes
Architecture technologique	Faire des choix ouverts et aisés à modifier / Les choix technologiques doivent s’aligner sur la capacité et la correspondance avec le business / Soutenir les sorties logicielles dès que possible
Réalisation de l’architecture	S’assurer que tous les composants de l’architecture sont conçus pour être facile à cataloguer / Privilégier la prévisibilité et la répétabilité au non-déterminisme / Privilégier l’hébergement dans le Cloud plutôt que « on premise ». Nous recommandons ici le Cloud AWS. / Décisions pilotées par le feed- back et l’apprentissage / Faire des choix qui soutiennent les objectifs long terme / Accepter le fait que des erreurs se produisent et que nous pouvons nous améliorer

Méthodologies pertinentes et normes de l’industrie
Soutien au Continuum de l’entreprise. Les autres points notables relatifs à l’approche architecturale incluent : <<Section optionnelle - décrivez tout autre point clé concernant la catégorisation du travail d’architecture.>> <<Les points à considérer incluent :
- Le niveau de détail (stratégique | segment | capacité)
- La période de temps (quelle période de temps l’architecture couvre-t-elle ?)
- Le sujet (quel domaine de sujet doit être couvert ?)
- Le niveau d’abstraction (par exemple une représentation concrète de solutions, ou une architecture de référence plus abstraite)
- La ligne de base vs la cible (l’accent est-il mis sur la documentation de la ligne de base actuelle, ou sur la proposition d’une future architecture cible ? Suivant quelle séquence ces activités seront-elles abordées ?)
- L’itération — l’itération est-elle utilisée dans l’ADM ?
- Le partitionnement — existe-t-il des relations à un autre travail d’architecture au sein d’un environnement partitionné ?>>
# Plan de travail
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables du travail d’architecture. <<Fournissez un plan pour le travail d’architecture.>>
## Élément de travail 1
### Activités
### Livrables
Les produits de travail suivant seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
- <<Nom du produit de travail 1>> <<Description du produit de travail 1, etc.>>
- <<Nom du produit de travail 2>> <<Description du produit de travail 2, etc.>>
## Élément de travail 2
### Activités
### Livrables
## Élément de travail n
### Activités
### Livrables
## Plan de communication
### Évènements
### Canaux
### Formats
### Contenu
## Durée et effort
## Collaboration
### Plan et calendrier du projet
# Risques et facteurs de réduction
## Analyse des risques
ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
1.
2.

<<Note : Le tableau ci-dessus fournit une Évaluation des risques simples pour de petits projets. Des méthodologies | feuilles de calcul plus complexes de gestion des risques peuvent s’y substituer lorsque cela est pertinent.>>
## Hypothèses
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1.
2.

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires

<<Se référer à la Requête de travail d’architecture et reformuler | affiner.>>
## Procédure d’acceptation
<<Décrivez le process à suivre pour l’acceptation | la signature.>>
# Approbations signées
Date de signature